Projekt w C++
Jan Koza
Kliknij, aby dodać tekst
Temat projektu: Aplikacja desktopowa (kalendarz)

---
- Framework: Qt
- Edytor: Qt Creator

---
Nazwa aplikacji:
Kalendarzyk
- Aplikacja desktopowa: kalendarz z możliwością planowania wydarzeń
- Planowana funkcjonalność:
  - Wyświetlanie kalendarza miesięcznego
  - Możliwość wyboru miesięcy i lat
  - Możliwość planowania wydarzeń w każdym dniu
  - Zapewnienie trwałości danym (zapis i wczytywanie wydarzeń)
  - Customizacja tła
    - Opcja: wyróżnienie dni świątecznych
  - Opcja: możliwość wstawiania ikonek
  - Opcja: możliwość ustawiania budzika
  - Opcja: przycisk home

---
Harmonogram
- Wstępna nauka Qt 08.11.22
- Szkielet interfejsu użytkownika 15.11.22
- Własny widget kalendarza miesięcznego 29.11.22
- Widget wprowadzania i wyświetlania wydarzeń w dniu 13.12.22
- Połączenie widgetów w program 31.12.22
- Zapisywanie i wczytywanie danych (zaplanowanych wydarzeń) 16.01.22
- Testy i poprawianie błędów 29.01.22
- Oddanie programu 30.01.22

---
Grafika poglądowa